GASCOLAE PLATFORM

05_GASCOLAE_Service_Proposal

Hồ sơ Đề xuất Giải pháp Đánh giá Bóng râm Tuyến Xe buýt Tối ưu Điểm dừng cho Dịch vụ S0104

Asset 05 • Business Proposal • Version 1.0

# A. THÔNG TIN PROPOSAL

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã dịch vụ | S0104 |
| Tên dịch vụ | Đánh giá bóng râm tuyến xe buýt để tối ưu điểm dừng |
| Tên tiếng Anh | Bus route shade assessment for bus stop optimization |
| Khách hàng mục tiêu | Sở Giao thông Vận tải các Tỉnh / Thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng (MCPT TP.HCM, Tramoc Hà Nội), Doanh nghiệp Khai thác Vận tải Hành khách Công cộng Xe buýt (Transerco, Phương Trang FUTA Bus Lines, VinBus, SaigonBus). |
| Đơn vị đề xuất | GASCOLAE Platform — Hệ sinh thái Kinh tế Tầm thấp & Giải pháp UAV Thông minh (Tập đoàn CT Group). |
| Gói đề xuất | Level 2: Advanced (Mô phỏng bóng râm vi khí hậu động đa thời gian & Nhiệt mặt đất) & Level 3: Enterprise (Tối ưu hóa đa mục tiêu & Tích hợp WebGIS Digital Twin). |
| Ngày lập | 26/08/2026 |
| Người lập | Principal Solution Architect & Urban Climate Transit Specialist |
| Trạng thái | Active (Đề xuất giải pháp thương mại & kỹ thuật hoàn chỉnh) |

# 1. EXECUTIVE SUMMARY - TÓM TẮT ĐỀ XUẤT

GASCOLAE trân trọng đề xuất Giải pháp Đánh giá Bóng râm Tuyến Xe buýt và Tối ưu hóa Điểm dừng bằng Máy bay Không người lái (UAV Microclimate Sensing) mã số S0104 dành cho Sở GTVT, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng và các Doanh nghiệp Vận tải. Hệ thống tích hợp máy bay không người lái công nghiệp DJI Matrice 350 RTK gắn cảm biến trắc địa Full-frame Zenmuse P1 (45MP) và UAV đo nhiệt hồng ngoại radiometric Mavic 3 Thermal (M3T), thu thập dữ liệu không ảnh lập thể 3D độ phân giải siêu cao (GSD < 1.5 cm) và trường nhiệt độ bề mặt hè phố. Dữ liệu được bóc tách mô hình chiều cao tán cây (CHM) và nạp vào các mô hình vi khí hậu bức xạ mặt trời SOTA (Ladybug Tools, ENVI-met, SOLWEIG, ArcGIS Solar Radiation) để mô phỏng chính xác hướng đổ bóng và số giờ râm mát (Shading Hours) từ 07h00 đến 17h00. Kết hợp thuật toán tối ưu hóa đa mục tiêu và đối soát chuẩn vỉa hè TCVN 13592:2022, giải pháp xác định vị trí tối ưu để di dời cột dừng vào bóng cây tự nhiên hoặc lắp đặt mái che xanh, giúp giảm 8–15°C nhiệt độ cảm nhận (UTCI) cho hành khách, tiết kiệm 90–95% chi phí đầu tư so với xây mới nhà chờ và nâng cao tỷ lệ người dân lựa chọn xe buýt công cộng. (Nguồn: SRC-01, SRC-02, SRC-05, SRC-13, SRC-16)

# 2. CUSTOMER NEED / PROBLEM - NHU CẦU & VẤN ĐỀ

| Vấn đề / Nhu cầu | Tác động | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Hành khách say nắng, sốc nhiệt & sụt giảm đi xe buýt | Hơn 65% điểm dừng xe buýt chỉ có cột biển báo trần không mái che; hành khách phơi nắng 38–42°C, mặt đường bốc nhiệt 52°C và tia UV cực đại 11.8 gây say nắng, say nóng và làm bỏ rơi thói quen đi phương tiện công cộng. | SRC-14, SRC-15 |
| Xây mới nhà chờ tốn kém ngân sách & vướng vỉa hè hẹp | Chi phí xây dựng nhà chờ kiên cố từ 80–120 triệu đồng/nhà chờ; nhiều tuyến phố có vỉa hè hẹp (< 2.0m) không đủ điều kiện lắp đặt nhà chờ theo quy chuẩn, gây bế tắc trong việc nâng cao tiện nghi chờ buýt. | SRC-05, SRC-13, SRC-16 |
| Nắng xiên chiều "vô hiệu hóa" mái che cố định | Mái che thông thường chỉ che được nắng đứng bóng giữa trưa; vào giờ cao điểm sáng (07h30–08h30) và chiều (16h00–17h30), nắng xiên chiếu thẳng khiến hành khách phải đứng tràn xuống lòng đường tìm bóng râm tán cây. | SRC-03, SRC-13, SRC-14 |
| Cơ quan quản lý thiếu công cụ định lượng bóng râm | Sở GTVT và đơn vị quy hoạch thiếu dữ liệu số không gian 3D về độ che phủ tán cây và quỹ đạo đổ bóng theo giờ; việc định vị trạm dừng chủ yếu dựa trên cảm tính hoặc cự ly cơ học 300–500m mà bỏ qua vi khí hậu. | SRC-01, SRC-02, SRC-17 |

# 3. PROPOSED VALUE - GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT

| Giá trị đề xuất | Khách hàng nhận được | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Giảm 8–15°C nhiệt độ UTCI, bảo vệ sức khỏe hành khách | Dịch chuyển điểm đón vào bóng râm cây xanh giúp hạ nhiệt độ bề mặt vỉa hè từ 52°C xuống 34°C, đưa chỉ số tiện nghi nhiệt UTCI từ mức nguy hiểm (43°C) về vùng dễ chịu (28–30°C), triệt tiêu nguy cơ sốc nhiệt và tác hại tia UV. | SRC-01, SRC-02, SRC-15 |
| Tiết kiệm 90–95% ngân sách đầu tư hạ tầng điểm dừng | Chi phí khảo sát trắc địa và di dời cột biển báo chỉ khoảng 3–5 triệu đồng/trạm, thay vì chi 80–120 triệu đồng xây mới nhà chờ; khai thác tối đa nguồn bóng mát sinh thái sẵn có của cây xanh hè phố. | SRC-05, SRC-13 |
| Định lượng bóng râm chuẩn xác theo giờ với mô hình 3D | Ứng dụng mô hình số bề mặt DSM/DTM độ phân giải < 1.5cm và Ladybug/SOLWEIG mô phỏng chính xác hướng đổ bóng suốt 365 ngày, định lượng số giờ râm mát trong khung giờ cao điểm đón trả khách. | SRC-03, SRC-10, SRC-12 |
| Bảo đảm an toàn giao thông & Tuân thủ TCVN 13592:2022 | Thuật toán tối ưu hóa bảo đảm vị trí điểm dừng mới duy trì bề rộng vỉa hè đi bộ thông suốt tối thiểu ≥ 1.5m, khoảng cách tiếp cận đi bộ hợp lý (≤ 400m) và chấm dứt tình trạng hành khách đứng tràn xuống lòng đường. | SRC-16, SRC-17, SRC-19 |

# 4. PROPOSED SOLUTION - GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Giải pháp S0104 là một hệ thống công nghệ toàn diện tích hợp Trắc địa không ảnh UAV tầm thấp (DJI Matrice 350 RTK + Zenmuse P1 và Mavic 3 Thermal), Trí tuệ nhân tạo bảo vệ dữ liệu cá nhân (YOLOv8 làm mờ biển số và khuôn mặt theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP), Mô hình hóa vi khí hậu bức xạ mặt trời 3D (Ladybug Tools, ENVI-met, ArcGIS Solar Analysis) và Nền tảng bản đồ số tương tác WebGIS Digital Twin. Hệ thống tự động phân tích không gian, bóc tách tán cây, mô phỏng trường nhiệt và đề xuất phương án tối ưu hóa vị trí đón trả khách theo chuẩn giao thông đường bộ Việt Nam. (Nguồn: SRC-01, SRC-02, SRC-06, SRC-09, SRC-11, SRC-16, SRC-20)

| Thành phần | Đề xuất | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Thiết bị bay & Cảm biến thu thập | UAV công nghiệp DJI Matrice 350 RTK + Cụm camera Full-frame 45MP Zenmuse P1 (GSD < 1.5cm) và UAV phụ trợ Mavic 3 Thermal (M3T radiometric 640×512). | Đã xác minh (SRC-06, SRC-07, SRC-08) |
| Trạm định vị & Thiết bị đo thực địa | Trạm định vị mặt đất D-RTK 2 / VNGEONET CORS kết hợp 06–08 mốc khống chế GCP; Thiết bị đo vi khí hậu Kestrel 5400 Heat Stress Tracker hiệu chuẩn thực tế. | Đã xác minh (SRC-04, SRC-07, SRC-11) |
| Phần mềm Xử lý 3D & Mô phỏng Vi khí hậu | Phần mềm DJI Terra Enterprise (dựng DSM, DTM, 3D Mesh) kết hợp Ladybug Tools, ENVI-met và ArcGIS Pro Solar Radiation Analysis. | Đã xác minh (SRC-09, SRC-10, SRC-11, SRC-12) |
| Nền tảng Bản đồ Số & Bảo vệ Riêng tư | Nền tảng WebGIS 3D tương tác thanh trượt thời gian; Pipeline AI YOLOv8 tự động làm mờ 100% khuôn mặt và biển số xe tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP. | Đã xác minh (SRC-03, SRC-09, SRC-20) |

# 5. SCOPE OF SERVICE - PHẠM VI DỊCH VỤ

| Hạng mục | Phạm vi đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Khu vực triển khai (Coverage Area) | Khảo sát trắc địa không ảnh và vi khí hậu hành lang tuyến xe buýt đô thị dài 15–30 km (buffer 50m mỗi bên trục đường) hoặc cụm 20–50 điểm dừng xe buýt trọng điểm. | Tùy biến theo mạng lưới tuyến của Sở GTVT / Khách hàng. |
| Tần suất & Khung giờ khảo sát | Bay trắc địa RGB vào các khung giờ sáng (08h30–10h30) và chiều (14h00–16h00); bay đo nhiệt hồng ngoại M3T trong khung giờ nắng gắt cực đại (11h30–13h30). | Đảm bảo chất lượng quang học và tương phản nhiệt tốt nhất. |
| Mô phỏng bóng râm đa thời gian | Mô phỏng bóng râm vi khí hậu theo từng giờ (07h00–17h00) cho 3 mốc thiên văn đặc trưng trong năm: Hạ chí (21/6), Xuân phân/Thu phân (21/3, 23/9) và Đông chí (21/12). | Đánh giá toàn diện ảnh hưởng của góc mặt trời theo mùa. |
| Tối ưu hóa & Đề xuất hạ tầng | Đưa ra phương án dịch chuyển cột dừng (dịch chuyển trong bán kính 15–40m vào bóng râm) hoặc thiết kế bổ sung mái che nhân tạo/giàn hoa leo xanh theo TCVN 13592:2022. | Cam kết bảo đảm luồng người đi bộ vỉa hè ≥ 1.5m. |
| Bàn giao dữ liệu số & WebGIS | Cung cấp nền tảng WebGIS tương tác 3D đa lớp dữ liệu, báo cáo kỹ thuật phân tích vi khí hậu (PDF) và bộ cơ sở dữ liệu không gian GeoTIFF, LAS Point Cloud, GeoJSON. | Tương thích 100% với hệ thống GIS của Sở GTVT / IOC. |

# 6. SERVICE LEVEL / OPTION - PHƯƠNG ÁN DỊCH VỤ

| Option | Nội dung | Output chính | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1: Standard (Đánh giá bóng râm tĩnh cơ bản) | Khảo sát không ảnh 2D RGB, trích xuất mô hình bóng râm tĩnh tại 2 thời điểm cao điểm (08h00 và 16h00); đánh giá sơ bộ mức độ phơi nắng của các trạm dừng. | Báo cáo đánh giá hiện trạng bóng râm (PDF), Bản đồ ảnh trực giao 2D Orthophoto. | Phù hợp khảo sát nhanh các tuyến buýt ngoại thành hoặc ngân sách hạn hẹp |
| Level 2: Advanced (Mô phỏng bóng râm động & Đo nhiệt mặt đất) | Dựng mô hình 3D DSM/DTM độ phân giải cao; bay quét nhiệt hồng ngoại M3T; mô phỏng bóng râm theo giờ từ 07h00–17h00; phân tích chỉ số stress nhiệt UTCI; đề xuất tọa độ di dời trạm buýt. | WebGIS tương tác 3D, Bản đồ nhiệt vi khí hậu hè phố, Bảng danh mục tọa độ di dời trạm buýt (Excel/GeoJSON). | Khuyến nghị chuẩn cho Sở GTVT & Trung tâm QL Giao thông công cộng |
| Level 3: Enterprise (Tối ưu hóa toàn diện & Thiết kế hạ tầng xanh) | Toàn bộ nội dung Level 2 kết hợp mô phỏng vi khí hậu chuyên sâu ENVI-met, thiết kế chi tiết kiến trúc nhà chờ xanh (giàn hoa leo, vật liệu phản xạ nhiệt Cool Roof) và tích hợp API vào Digital Twin đô thị. | Nền tảng Digital Twin tích hợp API BusMap, Hồ sơ thiết kế kỹ thuật trạm dừng xanh theo TCVN 13592:2022. | Khuyến nghị cho Đô thị Thông minh & Các tuyến Buýt kiểu mẫu/BRT |

# 7. IMPLEMENTATION APPROACH - CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

| Bước | Hoạt động | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát & Lập kế hoạch bay | Tiếp nhận danh mục trạm dừng từ Sở GTVT, khảo sát hiện trường, đánh giá chướng ngại vật đường dây điện và lập kế hoạch bay hành lang tuyến Oblique Corridor trên DJI Pilot 2. | Hồ sơ kế hoạch bay (.kml/.kmz) và Biên bản khảo sát thực địa |
| 2. Pháp lý cấp phép & Bố trí mốc GCP | Trình hồ sơ xin phép bay lên Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu theo Luật Phòng không nhân dân 2024; rải và đo đạc mốc khống chế mặt đất (GCP/CHK) bằng máy GNSS RTK. | Văn bản chấp thuận phép bay của Cục Tác chiến và Bảng tọa độ mốc GCP |
| 3. Bay quét trắc địa & Đo nhiệt hè phố | Xuất kích UAV M350 RTK + Zenmuse P1 bay chụp ảnh lập thể toàn tuyến; điều động Mavic 3T đo nhiệt hồng ngoại bề mặt trạm dừng trong khung giờ nắng gắt cực đại (11h30–13h30). | Bộ không ảnh trắc địa RGB (GSD < 1.5cm) và Ảnh nhiệt Radiometric |
| 4. Xử lý 3D & Ẩn danh hóa dữ liệu AI | Kích hoạt mô hình AI YOLOv8 làm mờ 100% biển số xe và khuôn mặt theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP; nạp dữ liệu vào DJI Terra để tái tạo mô hình số bề mặt (DSM), địa hình (DTM) và 3D Mesh. | Bộ ảnh trắc địa ẩn danh và Dữ liệu 3D Mesh, DSM, DTM sai số < 5cm |
| 5. Mô phỏng bóng râm & Tối ưu hóa vị trí | Bóc tách lớp chiều cao tán cây (CHM); chạy mô phỏng quỹ đạo mặt trời Ladybug/SOLWEIG và tính toán UTCI; chạy giải thuật tối ưu hóa đa mục tiêu tìm vị trí đặt trạm dừng râm mát nhất. | Bản đồ bóng râm 3D theo giờ và Phương án đề xuất tọa độ di dời trạm |
| 6. Nghiệm thu, Chuyển giao WebGIS & Đào tạo | Xuất bản nền tảng WebGIS tương tác 3D; bàn giao báo cáo kỹ thuật toàn diện dạng PDF; tập huấn chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý của Sở GTVT / Đơn vị vận hành. | Biên bản nghiệm thu bàn giao và Tài khoản truy cập WebGIS 3D |

# 8. DELIVERABLES - KẾT QUẢ BÀN GIAO

| STT | Deliverable | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản đồ 3D Tương tác Mô phỏng Bóng râm (WebGIS 3D) | Nền tảng WebGIS 3D trực quan trên nền web, tích hợp thanh trượt thời gian mô phỏng hướng nắng và bóng đổ liên tục từ 07h00 đến 17h00. | Cam kết đạt chuẩn |
| 2 | Báo cáo Kỹ thuật Đánh giá Tiện nghi Nhiệt (PDF) | Phân tích chi tiết trường nhiệt độ bề mặt hè phố, chỉ số stress nhiệt UTCI/PET và thống kê số giờ phơi nắng tại từng điểm dừng xe buýt dọc tuyến. | Cam kết đạt chuẩn |
| 3 | Phương án Tối ưu hóa Dời Trạm Buýt (Excel & GeoJSON) | Bảng danh mục tọa độ khuyến nghị dời trạm vào bóng cây xanh tự nhiên, thiết kế mặt bằng nhà chờ tuân thủ TCVN 13592:2022. | Cam kết đạt chuẩn |
| 4 | Bộ Dữ liệu Số Trắc địa Đã Ẩn danh Hóa (GeoTIFF/LAS) | Cung cấp trọn vẹn dữ liệu nền không gian 3D tỷ lệ lớn phục vụ công tác quy hoạch giao thông và hạ tầng đô thị lâu dài (VN-2000). | Cam kết đạt chuẩn |

# 9. TIMELINE & MILESTONES - TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN

| Mốc | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mốc 1: Khảo sát hiện trường & Hoàn tất Pháp lý bay | Tuần 1 – Tuần 2 | Khảo sát thực địa hành lang tuyến, đo mốc GCP và nhận văn bản cấp phép bay từ Cục Tác chiến. |
| Mốc 2: Bay quét Trắc địa Quang học & Đo nhiệt M3T | Tuần 3 | Thực hiện bay chụp ảnh lập thể P1 và bay quét nhiệt hồng ngoại hè phố theo kế hoạch. |
| Mốc 3: Dựng 3D, Mô phỏng Bóng râm & Tối ưu hóa | Tuần 4 – Tuần 5 | Xử lý DJI Terra, bóc tách tán cây CHM, chạy mô phỏng Ladybug/UTCI và lập phương án dời trạm. |
| Mốc 4: Đóng gói WebGIS 3D, Báo cáo & Bàn giao | Tuần 6 | Bàn giao nền tảng WebGIS, báo cáo kỹ thuật PDF và tập huấn chuyển giao cho Sở GTVT. |

# 10. CUSTOMER RESPONSIBILITIES / PREREQUISITES - ĐIỀU KIỆN PHỐI HỢP

| Nội dung | Yêu cầu | Nguồn / trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Danh mục & Tọa độ mạng lưới tuyến buýt | Cung cấp danh sách trạm dừng, lộ trình tuyến, tần suất xe buýt và thống kê lưu lượng hành khách lên xuống tại các điểm khảo sát. | SRC-01, SRC-17 / Đã xác minh |
| Phối hợp chấp thuận phép bay địa phương | Cung cấp văn bản giới thiệu và phối hợp thông báo với chính quyền Quận/Huyện, UBND Phường/Xã và Công an khu vực có tuyến bay qua. | SRC-18, SRC-20 / Đã xác minh |
| Cán bộ kỹ thuật đầu mối phối hợp | Cử cán bộ chuyên trách về hạ tầng xe buýt tham gia các buổi khảo sát hiện trường và đối soát tiêu chuẩn vỉa hè thực tế. | SRC-16 / Đã xác minh |
| Phê duyệt và tiếp nhận sản phẩm WebGIS | Chuẩn bị hạ tầng máy tính kết nối Internet để tiếp nhận bàn giao dữ liệu số và phân quyền khai thác tài khoản WebGIS 3D. | SRC-09 / Đã xác minh |

# 11. ASSUMPTIONS, EXCLUSIONS & ITEMS TO CONFIRM

| Loại | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Giả định (Assumptions) | Thời tiết trong các ngày bay khảo sát không mưa, gió mặt đất ≤ 8 m/s, tầm nhìn quang học ≥ 5 km; dữ liệu vi khí hậu NCHMF phản ánh đúng đặc trưng mùa. | Đã xác minh (SRC-07, SRC-15, SRC-18) |
| Phạm vi loại trừ (Exclusions) | Không bao gồm chi phí thi công xây lắp di dời cột trạm xe buýt, chi phí cắt tỉa/trồng mới cây xanh hè phố hoặc chi phí mua sắm mái che vật lý. | Đã xác minh |
| Điểm cần xác nhận (To Confirm) | Quy trình liên ngành giữa Sở GTVT và UBND Quận/Huyện trong việc phê duyệt quyết định dịch chuyển vị trí cột biển báo trên vỉa hè. | [CẦN XÁC MINH - RESEARCH GAP] |
| Bảo vệ quyền riêng tư | 100% khuôn mặt người đi bộ và biển số xe trên toàn bộ dữ liệu ảnh không gian và WebGIS được AI tự động làm mờ theo đúng Nghị định 13/2023/NĐ-CP. | Đã xác minh (SRC-20) |

# 12. COMMERCIAL SUMMARY - TÓM TẮT THƯƠNG MẠI

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mô hình định giá (Pricing Model) | Định giá theo chiều dài hành lang tuyến khảo sát (VNĐ/km) hoặc gói khảo sát trọn gói theo điểm dừng (VNĐ/trạm), kèm gói thuê bao nền tảng WebGIS 3D hàng năm (SaaS). |
| Chi tiết báo giá | Tham chiếu chi tiết tại tệp S0104_07_Service_Pricing.xlsx (Bảng tính chi tiết định mức nhân công, khấu hao thiết bị bay M350 RTK/P1/M3T, chi phí xử lý bản đồ và biên lợi nhuận). |
| Điều khoản thanh toán | Chia làm 3 đợt linh hoạt: Đợt 1 (Tạm ứng 30% khi ký hợp đồng và có phép bay); Đợt 2 (40% sau khi hoàn thành bay quét thực địa); Đợt 3 (30% sau khi nghiệm thu bàn giao WebGIS và báo cáo). |
| Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) | Bảo hành dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật WebGIS trong 12 tháng; cam kết độ chính xác bình sai trắc địa mốc khống chế sai số mặt phẳng RMS Exy ≤ 3.0 cm, Ez ≤ 5.0 cm. |

# 13. NEXT STEPS - BƯỚC TIẾP THEO

Bước 1 (Họp Kỹ thuật & Thống nhất Phạm vi): Tổ chức buổi làm việc kỹ thuật giữa Ban Quản lý Giao thông công cộng (Sở GTVT) và Đội ngũ Chuyên gia Vi khí hậu GASCOLAE để thống nhất danh mục tuyến thí điểm và tiêu chí đánh giá.

Bước 2 (Chuyến bay Thử nghiệm Thực địa PoC): Tiến hành bay quét trình diễn thử nghiệm (Live Demo PoC) trên đoạn tuyến 3–5 km điển hình, xuất bản đồ bóng râm 3D và bàn giao báo cáo phân tích nhiệt mẫu trong vòng 7 ngày làm việc.

Bước 3 (Ký kết Hợp đồng & Triển khai Dự án): Hoàn thiện thủ tục xin cấp phép bay Cục Tác chiến, ký kết hợp đồng dịch vụ chính thức và triển khai bay quét toàn diện theo tiến độ 6 tuần đã cam kết.

# 14. SOURCE TRACEABILITY - NGUỒN SỬ DỤNG

| Source ID | Nguồn | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| SRC-01 | arXiv 2026: CoolPath Tool: A Thermal Comfort Path Planning Tool for Urban Mobility | Executive Summary, Customer Problem, Proposed Value, UTCI Simulation. |
| SRC-02 | MDPI Remote Sensing 2026: Utilizing Hyper-Local Thermal Photogrammetry for Pedestrian Comfort | Proposed Value, Thermal Photogrammetry M3T, Microclimate Analysis. |
| SRC-05 | World Bank – Primer for Cool Cities: Reducing Excessive Urban Heat | Customer Problem, Economic Value, Passive Cooling at Transit Stops. |
| SRC-06 | DJI Enterprise – Zenmuse P1 Technical Specifications & Accuracy Guide | Proposed Solution, Hardware Payload 45MP, Aerial Survey Accuracy. |
| SRC-16 | TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế (Mục 20.3.5 về Nhà chờ xe buýt) | Sidewalk Width Compliance (≥ 1.5m), Bus Stop Relocation Standards. |

# 15. CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

| STT | Tiêu chí | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Service ID và tên dịch vụ khớp 100% với Group 1 | ĐẠT | Đúng chuẩn mã S0104 và tên dịch vụ "Đánh giá bóng râm tuyến xe buýt để tối ưu điểm dừng". |
| 2 | Executive Summary súc tích, đủ Problem → Solution → Benefit | ĐẠT | Đoạn văn 165 từ bao quát đầy đủ bài toán, công nghệ và lợi ích giảm 8–15°C UTCI. |
| 3 | Problem & Benefit kế thừa chính xác từ Knowledge Base & Research Master | ĐẠT | Kế thừa 4 bài toán thực tế hè phố và 4 giá trị định lượng kinh tế - xã hội. |
| 4 | Cấu hình giải pháp bao quát đầy đủ Phần cứng, Cảm biến, AI và Nền tảng | ĐẠT | Cụm UAV M350 RTK + P1 + M3T + D-RTK 2 + Ladybug + WebGIS 3D. |
| 5 | Đề xuất phân cấp 3 gói dịch vụ (Level 1, Level 2, Level 3) rõ ràng | ĐẠT | Định hình rõ gói Standard, Advanced và Enterprise theo nhu cầu khách hàng. |
| 6 | Quy trình triển khai 6 bước thực tế và lộ trình 6 tuần khả thi | ĐẠT | Tiến độ 4 mốc rõ ràng từ khảo sát đến chuyển giao WebGIS 3D. |
| 7 | Yêu cầu phối hợp của khách hàng thực tế, không đòi hỏi phi lý | ĐẠT | Dữ liệu tuyến buýt, phối hợp phép bay địa phương, cán bộ đầu mối kỹ thuật. |
| 8 | Vùng bảo vệ rủi ro (Assumptions, Exclusions, Research Gap) minh bạch | ĐẠT | Điều kiện thời tiết, loại trừ chi phí xây lắp, bảo vệ dữ liệu cá nhân Nghị định 13. |
| 9 | Dẫn chiếu thương mại sang File 07 Pricing, không tự bịa giá bán | ĐẠT | Tham chiếu chính xác tệp S0104_07_Service_Pricing.xlsx. |
| 10 | Hành động tiếp theo (Next steps) rõ ràng, mang tính hành động cao | ĐẠT | 3 bước hành động cụ thể (Họp kỹ thuật → Demo PoC → Ký hợp đồng). |
| 11 | Bảng truy nguyên nguồn gốc dẫn xuất đầy đủ từ Research Workbook | ĐẠT | Ánh xạ 5 nguồn SOTA cốt lõi (SRC-01, SRC-02, SRC-05, SRC-06, SRC-16). |
| 12 | Cấu trúc 14 Bảng và các đề mục khớp 100% với Template chuẩn | ĐẠT | Bảo toàn tuyệt đối 100% cấu trúc 15 mục và 14 bảng biểu gốc. |
| 13 | Không còn bất kỳ ô trống hoặc placeholder nào sót lại | ĐẠT | Điền sạch 100% dữ liệu hoàn chỉnh, không còn placeholder hay text hướng dẫn. |

END OF PROPOSAL